## Slide 1: Programação eXtrema Desenvolvendo Software com Qualidade e Agilidade
Prof. Dr. Fabio Kon Prof. Dr. Alfredo Goldman
Departamento de Ciência da Computação
IME / USP
5 de dezembro de 2002
EXTREME PROGRAMMING BRASIL

## Slide 2: Programação eXtrema XP
Metodologia de desenvolvimento de software aperfeiçoada nos últimos 5 anos.
Ganhou notoriedade a partir da OOPSLA’2000.
Nome principal: Kent Beck.

## Slide 3: Reações a XP
Alguns odeiam, outros amam.
Quem gosta de programar ama!
Deixa o bom programador livre para fazer o que ele faria se não houvesse regras.
Força o [mau] programador a se comportar de uma forma similar ao bom programador.

## Slide 4: Modelo Tradicional de Desenvolvimento de Software
0. Levantamento de Requisitos
1. Análise de Requisitos
2. Desenho da Arquitetura
3. Implementação
4. Testes
5. Produção / Manutenção

## Slide 5: Premissas Básicas do Modelo Tradicional
É necessário fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema.
É necessário fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar a implementá-la.
É necessário testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente.

## Slide 6: O que está por trás deste modelo?
Custo de mudanças
requisitos desenho testes
análise implementação produção

## Slide 7: E se a realidade hoje em dia fosse outra?
Custo de mudanças
tempo

## Slide 8: E se essa fosse a realidade?
A atitude dos desenvolvedores de software seria completamente diferente:
  Tomaríamos as grandes decisões o mais tarde possível.
  Implementaríamos agora somente o que precisamos agora.
  Não implementaríamos flexibilidade desnecessária (não anteciparíamos necessidades).

## Slide 9: E essa é a nova realidade ! (pelo menos em muitos casos)
Orientação a Objetos: facilita e cria oportunidades para mudanças.
Técnicas de Refatoramento.
Testes automatizados: nos dão segurança quando fazemos mudanças.
Prática / cultura de mudanças: aprendemos técnicas e adquirimos experiência em lidar com código mutante.

## Slide 10: A Quem se Destina XP?
Grupos de 2 a 10 programadores
Projetos de 1 a 36 meses (calendário)
De 1000 a 250 000 linhas de código
Papéis:
  Programadores (foco central)(sem hierarquia)
  “Treinador” ou “Técnico” (coach)
  “Acompanhador” (tracker)
  Cliente

## Slide 11: E Se Eu Não Me Encaixo Nesses Casos?
Você ainda pode aprender muito sobre desenvolvimento de software.
Terá elementos para repensar as suas práticas.
No início se dizia:
  “Ou você é 100% eXtremo ou não é eXtremo. Não dá prá ser 80% XP.”
  XP is now like teenage sex.
  Hoje não é mais necessariamente assim.

## Slide 12: Princípios Básicos de XP
Feedback rápido
Simplicidade é o melhor negócio
Mudanças incrementais
Carregue a bandeira das mudanças / não valorize o medo (Embrace change)
Alta qualidade

## Slide 13: As 4 Variáveis do Desenvolvimento de Software
Tempo
Custo
Qualidade
Escopo (foco principal de XP)

## Slide 14: Um Projeto XP
Fase de Exploração
  duração: 2 a 6 meses.
  termina quando a primeira versão do software é enviada ao cliente.
  clientes escrevem “historias” (story cards).
  programadores interagem com clientes e discutem tecnologias.
  Não só discutem, experimentam diferentes tecnologias e arquiteturas para o sistema.
  Planejamento: 1 a 2 dias.

## Slide 15: Um Dia na Vida de um Programador XP
Escolhe uma história do cliente.
Procura um par livre.
Escolhe um computador para programação pareada (pair programming).
Seleciona uma tarefa claramente relacionada a uma característica (feature) desejada pelo cliente.

## Slide 16: Um Dia na Vida de um Programador XP
Discute modificações recentes no sistema
Discute história do cliente
Testes
Implementação
Desenho
Integração

## Slide 17: Um Dia na Vida de um Programador XP
Atos constantes no desenvolvimento:
  Executa testes antigos.
  Busca oportunidades para simplificação.
  Modifica desenho e implementação incrementalmente baseado na funcionalidade exigida no momento.
  Escreve novos testes.
  Enquanto todos os testes não rodam a 100%, o trabalho não está terminado.
  Integra novo código ao repositório.

## Slide 18: Testes
Fundamento mais importante de XP.
É o que dá segurança e coragem ao grupo.
Testes de unidades (Unit tests)
  escritos pelos programadores para testar cada elemento do sistema (e.g., cada método em cada caso).
Testes de funcionalidades (Functional tests)
  escritos pelos clientes para testar a funcionalidade do sistema.

## Slide 19: Testes
Testes das unidades do sistema
  Tem que estar sempre funcionando a 100%.
  São executados várias vezes por dia.
  Executados à noite automaticamente.
Testes das funcionalidades
  Vão crescendo de 0% a 100%.
  Quando chegam a 100% acabou o projeto.

## Slide 20: O Código
Padrões de estilo adotados pelo grupo inteiro.
O mais claro possível.
  XP não se baseia em documentações detalhadas e extensas (perde-se sincronia).
Comentários sempre que necessários.
Comentários padronizados.
Programação Pareada ajuda muito!

## Slide 21: Programação Pareada
Erro de um detectado imediatamente pelo outro (grande economia de tempo).
Maior diversidade de idéias, técnicas, algoritmos.
Enquanto um escreve, o outro pensa em contra-exemplos, problemas de eficiência, etc.
Vergonha de escrever código feio (gambiarras) na frente do seu par.
Pareamento de acordo com especialidades.
  Ex.: Sistema Multimídia Orientado a Objetos

## Slide 22: Propriedade Coletiva do Código
Modelo tradicional: só autor de uma função pode modificá-la.
XP: o código pertence a todos.
Se alguém identifica uma oportunidade para simplificar, consertar ou melhorar código escrito por outra pessoa, que o faça.
Mas rode os testes!

## Slide 23: Refatoramento (Refactoring)
Uma [pequena] modificação no sistema que não altera o seu comportamento funcional
mas que melhora alguma qualidade não-funcional:
  simplicidade
  flexibilidade
  clareza
  desempenho

## Slide 24: Exemplos de Refatoramento
Mudança do nome de variáveis
Mudanças nas interfaces dos objetos
Pequenas mudanças arquiteturais
Encapsular código repetido em um novo método
Generalização de métodos
  raizQuadrada(float x) raiz(float x, int n)

## Slide 25: Cliente
Responsável por escrever “histórias”.
Muitas vezes é um programador ou é representado por um programador do grupo.
Trabalha no mesmo espaço físico do grupo.
Novas versões são enviadas para produção todo mês (ou toda semana).
Feedback do cliente é essencial.
Requisitos mudam (e isso não é mau).

## Slide 26: Coach (treinador)
Em geral, o mais experiente do grupo.
Identifica quem é bom no que.
Lembra a todos as regras do jogo (XP).
Eventualmente faz programação pareada.
Não desenha arquitetura, apenas chama a atenção para oportunidades de melhorias.
Seu papel diminui à medida em que o time fica mais maduro.

## Slide 27: Tracker (Acompanhador)
A “consciência” do time.
Coleta estatísticas sobre o andamento do projeto. Alguns exemplos:
  Número de historias definidas e implementadas.
  Número de unit tests.
  Número de testes funcionais definidos e funcionando.
  Número de classes, métodos, linhas de código
Mantém histórico do progresso.
Faz estimativas para o futuro.

## Slide 28: Quando XP Não Deve Ser Experimentada?
Quando o cliente não aceita as regras do jogo.
Quando o cliente quer uma especificação detalhada do sistema antes de começar.
Quando os programadores não estão dispostos a seguir (todas) as regras.
Se (quase) todos os programadores do time são medíocres.

## Slide 29: Quando XP Não Deve Ser Experimentada?
Grupos grandes (>10 programadores).
Quando feedback rápido não é possível:
  sistema demora 6h para compilar.
  testes demoram 12h para rodar.
  exigência de certificação que demora meses.
Quando o custo de mudanças é essencialmente exponencial.
Quando não é possível realizar testes (muito raro).

## Slide 30: Conclusão Vencendo os Medos
Escrever código.
Mudar de idéia.
Ir em frente sem saber tudo sobre o futuro.
Confiar em outras pessoas.
Mudar a arquitetura de um sistema em funcionamento.
Escrever testes.

## Slide 31: As 12 Práticas de XP (versão 2000)
Planejamento
Fases Pequenas
Metáfora
Design Simples
Testes
Refatoramento
Programação Pareada
Propriedade Coletiva
Integração Contínua
Semana de 40 horas
Cliente junto aos desenvolvedores
Padronização do código

## Slide 32: Práticas de XP
As práticas foram refatoradas (veja www.extremeprogramming.org/rules.html)
Mas a idéia é exatamente a mesma
Novas práticas interessantes:
  Conserte XP quando a metodologia quebrar.
  Mova as pessoas.
  Client Proxy (by Klaus)

## Slide 33: Conclusão
XP não é para todo mundo.
Mas todo mundo pode aprender com ela.

## Slide 34: Maiores Informações
Prof. Dr. Fabio Kon kon@ime.usp.br
Prof. Dr. Alfredo Goldman gold@ime.usp.br
www.ime.usp.br/~kon/presentations
www.ime.usp.br/~xp
www.xispe.com.br www.extremeprogramming.org